**Rekonstrukce, nákupy a opravy ve škole 2018/2019**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název akce** | **datum** | **náklady v Kč**  | **poznámky** | **splněno** |
| Instalatérské práce  | září 2018 | 31 563,- | výměna topení, opravy přívodů, dodání regulačních ventilů, chodba školyprostředky školy | splněno |
| Skříň na PC | říjen 2018 | 27 600,- | Atypická skříň do PC pracovny, skladování PC, monitorů a náhradních dílů k PCprostředky školy | splněno |
| Kotel č.p. 82 | listopad 2018 | 11 620,- | kotel revize pravidelná + opravy kotle č.p. 81prostředky školy | splněno |
| Havárie kotel č.p.81  | prosinec 2018  | 44 029,- | Havárie čerpadla, oprava pořízení nového čerpadlaprostředky školy | splněno |
| Rekonstrukce třídy 6. A hlavní budova č.p. 71 | prosinec 2018 – leden 2019 | 29 781,-29 860,- | výměna topení+ instalatérské prácezednické práce – odstranění dřevěného obložení, parapety, výmalbausazení interaktivní tabuleprostředky školy | splněno |
| II. etapa Dokončení geoparku | listopad 2018 – prosinec 2019 | 50 000,- | * výběr, zpracování, doprava a zakoupení vzorků hornin použitých na zbudování jeskyně /dovoz Slovensko/
* zbudování jeskyně dle projektu s veškerými vnitřními prvky
* venkovní pracovna s vybavením
* venkovní prostory – úprava / vrása, volná plocha, plocha na zpracovávání vzorků minerálů a hornin
 |  |
| Výměna oken na čelní straně budovy č.p. 71 | červenec srpen 2019 | 2 500 000 |  |  |
| Rekonstrukce topení ve třídách IV. etapa | únor 2019 | 9 791,-21 743,- | * výměna topných těles včetně přívodů, osazení regulačními ventily
* prostředky školy
 | splněno |
| Elektroinstalační práce  | únor 2019 | 15 208,- 8 482,- | * výměna svítidle WC hlavní budova + oprava el. Rozvodů
* výměna svítidel šatny a WC budova č.p. 82
* prostředky školy
 | splněno |
| Zednické práce | únor 2019 | 29 930,- | * oprava omítek a stropů na WC v obou budovách a oprava stropů šatny budova č.p. 82
* prostředky školy
 | splněno |
| Kuchyňka vybavení | únor 2019 | 15 800,- | * zakoupeny nové židličky 15 ks
 | splněno |
| Vybavení pro uklízečky | únor 2019 | 21 743,70 | * víceúčelové úklidové vozíky 3ks budova č.p. 71
* prostředky školy
 | splněno |
| Výmalba tříd a chodeb budova č.p. 82 „ U Soudu“ | červenec 2019 |  |  |  |
| Oprava střechy | Březen 2019 |  | * Poškozená střecha – zatéká do objektu č.p. 1306 Olivova ulice
 |  |
| Celková rekonstrukce WC , budova č.p. 81 | 2019 |  | * Výměna klozetů, přesunutí úklidových kójí do sklepa, výměna rozvodů a zabudování rozvodů do zdi, výměna pisoirů, splachovací systém na fotobuňky, zbudování nového WC ve sklepě
 |  |
| Rekonstrukce osvětlení | červen2019 | 24 526,70 | * Rekonstrukce el. rozvodů, výměna svítidel – zlepšení osvětlen- - zvýšení viditelnosti ve třídě přízemí budovy U Soudu

 - prostředky školy  | splněno |
| Nátěr žlabů  | duben 2019 | 27 043,509 438,-  | * Oprava a nátěr žlabů Olivova 1308, budova U soudu, ochrana proti korozi
 | splněno |
| Truhlářské práce | duben, červen 2019  | 29 800,-16 000,- | * Učitelská knihovna – hlavní budova II. parto chodba
* pískoviště Slunečnice
* prostředky školy
 |  |
| Topenářské a instalatérské práce | duben červen 2019 | 18 447,-29 258,- | * výměna topných těles hlavní budova
* oprava rozvodů vody
* výměna baterií
* prostředky školy
 |  |
| Mobilní PC učebna | červen 2019 | 323 070,- | * nákup 30 x tablet
* instalace software + AJ DynEd
* prostředky města
* výběrové řízení
 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |